RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Exercício 2025

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê

Abril de 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Atividades da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) referente ao exercício 2025 traz um levantamento das principais atividades realizadas pelas diretorias técnica e administrativa e financeira da FABH-SMT, identificadas em conjunto com a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT).

A partir das bases do Plano de Trabalho, será realizado o detalhamento das ações, visando nortear a equipe da FABH-SMT nas tarefas cotidianas necessárias à implementação dos projetos demandados pelo CBH-SMT.

OBJETIVOS

O levantamento das atividades desenvolvidas durante o ano de 2025 oferece transparência das ações para acompanhamento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da FABH-SMT e da Diretoria de Recursos Hídricos (DRHi) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL), cumprindo o disposto no Estatuto da FABH-SMT:

- Artigo 15: “Incumbe ao Conselho Fiscal (...) c) manifestar-se sobre o relatório anual de atividades, balanço, que serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo”;

- Artigo 8°: “O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente (...) para a) tomar conhecimento, até 30 de abril de cada ano, do relatório das atividades, da prestação de contas e do balanço geral da Agência, no exercício anterior, e sobre ele deliberar”.

Além disso, este relatório visa ainda aprimorar o desempenho da FABH-SMT com o executora das ações a serem implantadas na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, buscando atender o previsto no Plano da Bacia do SMT 2016-2027.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Diretoria Técnica

|  | Descrição da Ação | Comentários/ Justificativa | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realização de estudo visando a definição de diretrizes técnicas e estratégias institucionais para subsidiar a integração do planejamento das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) da Bacia do Rio Tietê. | Trata-se de item presente no Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê e no PA/PI 2020-2023 do CBH-SMT. O Empreendimento 2022-SMT_COB-344, Contrato 091/2023 licitado por R$199.000,00 em 2024 e sua execução foi iniciada em novembro/2024. | Estudo concluído na 18ª Reunião do GT-Plano em 09/12/2025. Material disponibilizado (link) |
| 2 | Execução do empreendimento “Contratação de empresa para o desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o CBH-SMT”. | Ação consta no PA/PI CBH-SMT 2020-2023 para atendimento das demandas do CBH-SMT. O Empreendimento 2022-SMT-751, Contrato 097/2023 licitado por R$144.582,00 em 2024 e sua execução foi iniciada em outubro de 2024. | Em andamento |
| 3 | Continuidade do empreendimento “Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê”. | Ação consta no PA/PI CBH-SMT 2020-2023 para atendimento das demandas do CBH-SMT. Empreendimento 2022-SMT_COB-346, Contrato 095/2023 licitado em R$1.542.979,92 com duração prevista de 24 meses e sua execução prevista para janeiro de 2025. | Em andamento, OS nº 002/2025 emitida em 17/02/2025 |
| 4 | Apoio ao processo eleitoral do CBH-SMT para o biênio 2025-2027 | Ação que ocorre bianualmente para recomposição dos membros do plenário do CBH-SMT. | Atividade concluída com indicação dos membros na 75ª Reunião Ordinária do CBH-SMT em 14/03/2025 |
| 5 | Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre FABH-SMT e Agência PCJ | Troca de informações e fortalecimento das entidades para aprimoramento de procedimentos operacionais. A ação também pode ser considerada um desdobramento do Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. | Atividade contínua |
| 5 | Elaboração do Relatório de Situação 2025/Ano base 2024 | Atualização anual do Plano de Bacias. Competência da FABH-SMT, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos. | Concluída (link) |
| 6 | Elaboração do Plano de Ação e Programa de Investimentos PA/PI do CBH-SMT para o quadriênio 2024-2027 | Deliberação Ad Referendum do CBH-SMT nº 510, de 29 de dezembro de 2025 (link) | Concluída, atualizada após aprovação do RS 2025/2024 |
| 7 | Suporte técnico e de infraestrutura das reuniões plenárias do CBH-SMT, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas do CBH-SMT e outras instâncias | Assessoria relativa a cerimonial, recepção, protocolo e assistência de palco para reuniões plenárias do CBH-SMT, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas e outras instâncias de atuação do CBH-SMT. Apoio também às reuniões virtuais para transmissões via internet. | Contínua |
| 8 | Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito do CBH-SMT | Suporte ao funcionamento do CBH-SMT | Contínua |
| 9 | Relatório de atividades do CBH-SMT 2025 | Elaboração do relatório de atividades do CBH-SMT para subsídio ao Relatório de Situação da CRHi e atendimento ao ProComitês. | Concluída |
| 10 | Acompanhamento técnico do empreendimento “Sala de Situação – desenvolvimento do modelo conceitual” | Empreendimento 2019-SMT_COB-290, Contrato FEHIDRO 250/2019, orçado em R$ 700.000,00 em execução. Tratava-se de demanda da DRHi aos CBHs, que foi alterada em 2024. A SP Águas passou a ser responsável pela gestão de uma sala única para o Estado de SP e em 2025 o CBH-SMT deliberou pela alteração do objeto do empreendimento. | Em processo de encerramento após solicitação de cancelamento em 03/09/2025 |
| 11 | Orientação aos potenciais tomadores de recursos FEHIDRO 2025 | Atividade permanente que envolve a capacitação dos potenciais tomadores de recursos financeiros FEHIDRO. | Contínua |
| 12 | Análise prévia de empreendimentos protocolados no CBH-SMT para recebimento de recursos do FEHIDRO. Esta ação envolve a contratação de empresa de engenharia, recebimento dos protocolos, envio de comunicados e tratativa com os proponentes e avaliadores, além de análise documental, proposição de hierarquização, apresentação do processo às câmaras técnicas e envio das propostas à CRHi | A FABH-SMT é responsável pela análise técnica dos empreendimentos candidatos a tomadores de recursos financeiros do FEHIDRO anualmente. | Concluída com a indicação de 12 empreendimentos |
| 13 | Acompanhamento dos empreendimentos financiados pelo FEHIDRO na bacia do SMT, com suporte aos tomadores e apoio à SECOFEHIDRO | Atribuição da diretoria técnica da FABH-SMT, conforme Estatuto da Fundação. | Atividade contínua |
| 14 | Acompanhamento do Plano de Ação conjunto da Bacia do Rio Tietê | Necessidade de motivar e ampliar as ações conjuntas dos Comitês visando fortalecer a gestão na Bacia do Rio Tietê. | Atividade concluída em 2025 |
| 15 | Acompanhamento das ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | Trata-se de item presente no Plano de Ações coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. | Atividade não realizada devido à não execução do empreendimento por parte da Agência PCJ |
| 16 | Acompanhamento e apoio às ações de capacitação técnica aos membros do CBH-SMT | Capacitação de membros do CBH-SMT e potenciais tomadores de recursos financeiros do FEHIDRO para elaboração e gerenciamento de projetos na plataforma SINFEHIDRO | Atividade contínua |
| 17 | Gerenciamento das redes sociais do CBH-SMT e FABH-SMT | Divulgação das ações institucionais da FABH-SMT e do CBH-SMT. | Atividade contínua |
| 18 | Organização dos Workshops FABH-SMT de projetos FEHIDRO concluídos na bacia do SMT | Viabilizar a troca de experiências e ideias acerca de empreendimentos concluídos na bacia do SMT. | Atividade não realizada em 2025, adiada para janeiro/2026 |
| 19 | Elaboração do planejamento anual da FABH-SMT para 2026 e do relatório de atividades do ano de 2025 | Documentos previstos no Estatuto da FABH-SMT | Concluída |
| 20 | Suporte às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FABH-SMT. | Suporte na elaboração e envio de documentos, apresentação dos itens de pauta nas reuniões e esclarecimento de informações. | Atividade contínua |
| 21 | Elaboração do Plano de Aplicação Anual. | Elaboração do Plano de Aplicação Anual, em parceria com a Secretaria Executiva do CBH-SMT e Diretoria Administrativa e Financeira da FABH-SMT, dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos. | Concluída, Deliberação CBH-SMT n° 497, de 14 de março de 2025 (link) |

Diretoria Administrativa e Financeira

|  | Descrição da Ação | Justificativa | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do Plano de Aplicação Anual dos recursos financeiros do custeio administrativo da cobrança pelo uso de recursos hídricos | Em conformidade com o Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006 e a Deliberação COFEHDIRO 175 de 09 de março de 2017, o Plano de Aplicação Anual de 2025 foi apresentado ao Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal | Concluída |
| 2 | Apoio à realização de licitações para contratação de bens e serviços | Em atendimento às demandas da diretoria, foi necessário realizar o planejamento e apoiar a execução dos processos licitatórios respeitando as exigências legais para as contratações. | Concluída |
| 3 | Gestão dos contratos existentes com a FABH-SMT | Assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de TI, locação de veículos, convênio médico dos funcionários, auxílio alimentação dos funcionários, Banco do Brasil, serviço de telefonia e internet e CIEE. | Contínua |
| 4 | Gestão administrativa e financeira do Empreendimento FEHIDRO em parceria com o SP Águas: 2022-SMT_COB-346, contrato 095/2023 | O projeto “Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê” foi licitado (R$1.542.979,92), e o contrato foi assinado em outubro de 2024. Empresa vencedora: A1MC Projetos LTDA. Periodicamente são realizadas prestações de contas com os agentes técnico e financeiro do FEHIDRO. | Em andamento |
| 5 | Gestão administrativa e financeira do Empreendimento FEHIDRO em parceria com o SP Águas: 2019-SMT-COB-290, contrato 250/2019 | O projeto “Sala de Situação: desenvolvimento de modelo conceitual” encontra-se em processo de cancelamento e periodicamente são realizadas prestações de contas com os agentes técnico e financeiro do FEHIDRO. | Em andamento |
| 6 | Gestão administrativa e financeira do Empreendimento FEHIDRO: 2022-SMT_COB-344, contrato 091/2023 | O projeto “Contratação de empresa para a elaboração de estudo visando a definição de diretrizes técnicas e estratégias institucionais para subsidiar a integração do planejamento das UGRHIs da Bacia do Rio Tietê” foi licitado (R$ 199.000,00), e o contrato foi assinado em outubro de 2024. Empresa vencedora: Regea Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais LTDA. Periodicamente são realizadas prestações de contas com os agentes técnico e financeiro do FEHIDRO. | Em andamento |
| 7 | Gestão administrativa e financeira do Empreendimento FEHIDRO: 2022-SMT-751, contrato 097/2023 | O projeto “Contratação de empresa para o desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o CBH-SMT” foi licitado (R$ 144.582,00), e o contrato foi assinado em outubro de 2024. Empresa vencedora: Gibbor Publicidade e Publicações de Editais EIRELI. Periodicamente são realizadas prestações de contas com os agentes técnico e financeiro do FEHIDRO. | Em andamento |
| 8 | Contratação e gestão do contrato com empresa de engenharia visando a análise de empreendimentos com emissão de pareceres técnicos no âmbito do processo de seleção e indicação para obtenção de recursos do FEHIDRO | Esta medida visa atender à Deliberação COFEHIDRO 232/2021, que recomenda às secretarias executivas dos CBHs “realizar análise técnica preliminar dos empreendimentos com objetivo de obter, para os projetos e demais documentos técnicos, qualidade minimamente aceitável” | Concluída |
| 9 | Acompanhamento do Fala.SP | Acompanhar o Fala.SP do Estado de São Paulo. Foi necessário atender as demandas de informações solicitadas pelos cidadãos e complementar o processo de transparência pública da entidade. | Concluída |
| 10 | CIEE | Tratativas para encerramento de contrato de estágio e abertura de contrato de estágio, bem como gerenciamento financeiro das tarifas do CIEE e de bolsa estágio. Houve também tratativas para firmar termo aditivo de contrato entre FABH-SMT e CIEE. | Contínua |
| 11 | Gerenciamento dos recursos oriundos da Cobrança Estadual Paulista e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) | Necessário o gerenciamento dos recursos a fim de que sejam aplicados de forma coerente e viável, conforme demandado nas legislações pertinentes. | Contínua |
| 12 | Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Coordenadoria de Recursos Hídricos) | Atendimento às demandas dos órgãos de controle dentro dos prazos estipulados. | Concluída |
| 13 | Gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial | Em atendimento às demandas da diretoria, é necessário gerenciar manutenção e conservação de bens patrimoniais, bem como, conferência e fechamento de folha de pagamento e demais rotinas administrativas. | Contínua |
| 14 | Operacionalização da cobrança estadual paulista, envolvendo cadastro de usuários pagadores, cálculo da cobrança, registro de dados para emissão dos lotes de cobrança, acompanhamento e controle da inadimplência | As rotinas da cobrança estadual paulista devem estar bem definidas e organizadas a fim de que os objetivos de boa gestão dos recursos financeiros, gestão dos usuários e controle da inadimplência sejam alcançados | Contínua |
| 15 | Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre FABH-SMT e Agência PCJ | Troca de informações e fortalecimento das entidades para aprimoramento de procedimentos operacionais. A ação também pode ser considerada um desdobramento do Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê | Contínua |
| 16 | Atualização do Portal da Transparência da FABH-SMT | Divulgação de informações administrativas e financeiras da FABH-SMT no Portal da Transparência através do site da Fundação | Contínua |
| 17 | Tratativas com usuários inadimplentes para renegociação de débitos | Gerenciamento da inadimplência dos usuários de recursos hídricos do SMT. | Contínua |
| 18 | Atendimentos a órgãos externos. | Quando solicitado, atender as solicitações de órgãos externos tal como Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP). | Contínua |
| 19 | Realização de contratações via dispensa de licitação. | Em atendimento às demandas da diretoria e do CBH-SMT, foi necessário realizar a contratação de bens e serviços. | Contínua |
| 20 | Pagamento de contas da FABH-SMT, tais como encargos trabalhistas, contratos e consumo. | Gerenciar semanalmente os pagamentos de responsabilidade da FABH-SMT. | Contínua |
| 21 | Atendimento aos usuários da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. | Envio de boletos, demonstrativos de consumo, renegociações de débitos. | Contínua |
| 22 | Suporte às empresas contratadas. | Envio de informações e atendimento ao escritório jurídico, ao escritório contábil e à assessoria de tecnologia da informação. | Contínua |
| 23 | Acompanhamento do Grupo de Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. | Participação nos Grupos de Trabalho do Grupo de Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, tais como GT-Agências e GT-Comunicação. | Contínua |
| 24 | Suporte às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FABH-SMT. | Suporte na elaboração e envio de documentos, apresentação dos itens de pauta nas reuniões e esclarecimento de informações. | Contínua |

Sorocaba, 15 de abril de 2026

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê